## Slide 1: 南工骁鹰2023 机械组第四次会议
2022.9.25

## Slide 2: 操作文档
DDL：10月1日晚
采购清单里的东西目前先不要着急买，各采购人先确认好自己的部分，然后在10月1号晚前在队内统计和清点一下需要的物资，找老板问问价格，填好数量、单价和链接等表中明细，把自己负责的那部分表补完整了。待表补完，统计完总价，到时候把表给戴老师审核确认没问题后，再行采购。有问题发群里讨论，方便协调。
这个东西比较重要，请一定注意核对，8要出错！
采购任务统计
DDL：10月2日晚
操作文档需要在10月2日晚之前完成并发群里审核，然后尽快完成所需修改。
项目进度
DDL：10月2日晚
由于国庆假期耍猴式修改，如果各兵种/项目组的任务时间安排有变，请一定记得在10月2日晚之前向组员告知，安排好人利用假期推一推进度。记得和我汇总一下变动。

## Slide 3: SW培训事宜（又双叒叕时间变动）
10.1-10.3 面试
10.3晚前 各组整合好卷子发群里审核
10.4 挑题，整合和审卷
10.4 改作业
10.5 统计作业结果
10.6 20：00-22：00 线上作业锐评大会
10.7 18：30-22：00 熟悉考场和机试（30分钟熟悉，3小时考试）
10.8-10.14 机试改卷和安排后续内容
10.15 20：00 制图基础及标准件常识
10.16 20：00 常用材料性能及相关加工工艺及常用工具介绍
10.17-10.21 笔试出题
10.22 笔试
10.23 笔试改卷，统计和整合入队名单
10.29 机械组大会
10.30 新人入队第一次大会
关于出卷
DDL：10月3日晚
各出卷组应在10月3日晚将所拟题目、参考答案和评分细则整合打包好发群里讨论。将于10月4日整合出一份完整的卷子。