## Slide 1: 10.9机械组进度汇报

## Slide 2: 采购
采购清单大部分已统计，填写和经审（hgf部分未统计，已提醒）
部分获批材料已采购（博世工具，精雕机水泵和底板，铣刀等）

## Slide 3: 培训（10.1-10.7）
10.1-10.3的面试（已完成）
新人提交上来的作业批改（已完成）
机试卷和模拟卷出卷（已完成）
统计作业结果和私聊提醒未完成者提交作业（已完成）
线上作业锐评大会（已完成）
机试及其补考（已完成）
拆车实训（已完成）
新人概况：许多没精力和作业摆烂的新人自己退出了。留下来的新人有几个SW学得很好，大部分掌握了基本的SW技能，小部分学不到位（作业不完整）需要提醒。
不足：1.拆车实训安排有点急，通知有点混乱，不过最后还是顺利举办了
2.机房的电脑和SW版本有点抽象，导致有些卷子的部分答案难以处理。
3.对新人的引导不是特别到位，有些地方没从新人角度上想问题

## Slide 4: 接下来的培训（10.9-10.30）
10.9-10.14 完善评分标准、改卷和准备后续培训
10.15-10.16 制图基础及标准件常识，典型机构讲解，常用材料性能及相关加工工艺，常用工具介绍
10.17-10.21 笔试出题
10.22 笔试
10.23 笔试改卷，统计和整合入队名单
10.29 机械组大会讨论新人问题
10.30 新人入队第一次大会

## Slide 5: 操作文档
3D打印K栋指南：pp（已完成）
3D打印机使用指北：drq(已完成)
706钻床使用的注意事项_xyk:xyk（已完成）
K栋精雕机简明教程V1.0:zxp,wjy（已完成）
雕刻机简明教程第三版:wjl,lyl（已完成，待逐步实验提高精度）
拉铆枪简易使用手册及铆钉一般拆除方法：flj（已完成）
设备操作指南 气泵和气钉枪:wqk,yyt（已完成）
碳纤打印机使用指南ver1.0:yzj（已完成）

## Slide 6: 研发
气动英雄方案：lyl（已完成）
平衡步兵出图:wjy（已完成）
哨兵的三个技术文档:gjx,hgf,drq,xyk（已完成，待哨兵组会审核）
工程机械臂方案:oysj,ly（已完成）
小弹测试发加工:zxp,czp（已完成）
舵轮自动步兵底盘出图:zzk（已完成）

## Slide 7: 新锅

## Slide 8: 不足
人员安排有点抽象，前期没有把所有人调动起来，导致部分进度拖延
有些培训安排没考虑周全