## Slide 1: 南工骁鹰2023赛季视觉组第二次会议

## Slide 2: 目前进度
物资采购：（DDL ：10.7）

## Slide 3: 目前进度
培训
已完成第一轮筛选（笔试+面试）
培训已进行四次
布置三次小作业批改任务分配
第二轮：hjf，面向对象作业，10.20收
第三轮：lzj，面向对象作业，10.8截止
第四、五轮：tbz，OpenCV两次作业，10.21截止

## Slide 4: 培训建议
讲解知识点的时候结合示例代码
不要念ppt

## Slide 5: 目前进度
大作业出题：DDL 10.25（让新生四选一，可以多做）
雷达与自动步兵组
深度学习组
预测组
工程组

## Slide 6: 目前进度
研发
predictor单元测试：csq（完成20%）
帧率测试：sly（已完成）
参数管理优化：wzx（已完成）
新坐标解算模型：csq、zyf（未开始）

## Slide 7: 雷达与自动步兵的讨论
https://boardmix.cn/app/editor/m46NfCq38h7ptXUEHAY_qA

## Slide 8: 计划
短期目标：跟随前方装甲板（目的：测试与电控的底盘通讯）
自动步兵与电控通讯接口负责：sly
新坐标转换模型：csq、zyf
自动步兵研发方案：qzz、hjf
培训时间延长两节课
内容安排：10.15 opencv第二节课、10.22多线程、10.29……