## Slide 1: 10.15视觉组进度汇报

## Slide 2: 物资
内存、拓展坞已完成采购
还未进行物资整理

## Slide 3: 培训
完成第五次培训
下一次培训在10.22 9:00p.m.~10:30p.m.，内容为多线程基础，负责人慎乐阳，预定在708进行培训
10.20和10.21收小作业
大作业出题DDL：10.24，10.25发布大作业！！！
后续安排：11.3收大作业、11.5中午出名单
11.6 19:00~19:30第一次视觉组大会（讲入队后的管理规范、安全条例等内容(安排不确定)、11.12 第一次组内培训（集中培训git）负责人林泽矩

## Slide 4: 各组负责人确定
深度学习：金鹏
后处理：陈识曲
工程视觉：田彬孜
雷达：秦泽钊
前端：慎乐阳
自动步兵：（黄继凡）导航、决策

## Slide 5: 研发
1、分支合并（sly）10.11（已完成）
2、将坐标解算类与pure_IMU整合进入主体代码（csq）—10.14（已完成）
3、simulator分支中predictor下游线程的编写与simulator的帧率控制（lzj）10.14（已完成）
4、BWM和SWM的simulator编写（sly、lzj）10.23
5、新坐标转换模型（csq、zyf）10.14（已完成）
6、自动步兵建图与定位（ll、zyf、qzz、hjf）
7、网络的新尝试：先使用yolov5s定位装甲板位置，再使用传统视觉精确定点（jp、tbz）预计10.28可完成
8、yaw角度运算过0逻辑检查（wzx、csq）10.22

## Slide 6: 研发新锅
1、RMCV2022与ROS的代码架构搭建（wzx、hjf、qzz）10.29
2、学习ROS、整理学习资料、建图、导航、决策
3、warning解决（lzj、sly、csq）10.29

## Slide 7: 反思
精力比较分散，感觉自己投入不够多，学的内容太少
管理方面