## Slide 1: 10.27视觉组进度汇报

## Slide 2: 物资
物资整理
小屏幕
701 HDMI线

## Slide 3: 培训
完成第七次培训
下一次培训在10.29 9:00p.m.~10:30p.m.，内容为深度学习基础，负责人金鹏，预定在普通教室进行培训
小作业批改任务
大作业出题DDL：10.24，10.25发布大作业！！！
后续安排：11.3收大作业、11.5中午出名单

## Slide 4: 研发
1、d455位姿估计
2、网络的新尝试：先使用yolov5s定位装甲板位置，再使用传统视觉精确定点（jp、tbz）预计10.28可完成
3、RMCV2022与ROS的代码架构搭建（wzx、hjf、qzz）10.29
4、warning解决（lzj、sly、csq）10.29

## Slide 5: 调试新锅
1、watchdog调试（wzx）10.30
2、麦2自瞄调试（csq、lzj、sly）10.30
3、麦1（csq），邓车（sly），无人机（lzj），哨兵（wzx）自瞄调试11.6
4、麦轮、邓步风车（zyf、wzx、csq、jp）11.11
5、麦轮can线时不时会掉线

## Slide 6: 哨兵
视觉对机械的要求：
双头，要求一头稳定移动（装激光雷达）
双炮，要求存在一个相对稳定的yaw轴
视觉对电控的要求：
正常解耦

## Slide 7: 组内招新后任务安排
深度学习：辅助标注方案，学深度学习，数据集管理
后处理：学坐标转换、预测、相机，学ROS，调车能力培养
工程视觉：矿位姿识别与解算，相对机械臂的位置解算
前端：调参工具，可视化画3维坐标，和雷达一起做透视画图UI
雷达：取消UI后，提升精度
哨兵：定位，决策，导航，双电脑（一个连接深度相机d455，一个连接云台）

## Slide 8: 下一步
两种坐标系：雷达坐标系、自身初始化位置的坐标系
d455位姿估计