## Slide 1: 10.9视觉组进度汇报

## Slide 2: 物资
小屏幕、硬盘、拓展坞未完成采购
移动wifi的卡不见了，可能需要新办
还未进行物资整理

## Slide 3: 培训
完成了四次培训，布置了三次小作业，分别在10.8、10.20、10.21收
下一次培训在10.15，内容为opencv，还会布置一次小作业，预定在708进行培训
新人概况：两极分化严重，有5~6个新人极强，剩下的大部队就比较一般，但是也有一些学习能力比较强的人。
不足反思：1、培训作业的安排开始的时候有点混乱，但是后面还是说清楚了。
2、讲课的过程中效果并不是特别好，干货太多，应该配合一点习题实践课进行培训。
3、没有给那些较强的新人安排更高难度的内容，导致一些大佬开始觉得无聊。
大作业出题DDL：10.24，10.25发布大作业

## Slide 4: 研发
predictor单元测试：csq（已完成）
帧率测试：sly（已完成）
参数管理优化：wzx（已完成）
与电控的底盘通讯测试：sly（已完成）
跟随前方装甲板：wzx（已完成）
新坐标转换模型：csq、zyf（未开始）

## Slide 5: 研发新锅
1、分支合并（sly）10.11
2、将坐标解算类与pure_IMU整合进入主体代码（csq）—10.14
3、simulator分支中predictor下游线程的编写与simulator的帧率控制（lzj）10.14
4、BWM和SWM的simulator编写（sly、lzj）10.20
5、新坐标转换模型（csq、zyf）10.14
6、自动步兵建图与定位：可以参考一下“自适应蒙特卡洛定位”（ll、zyf、qzz、hjf）
7、网络的新尝试：先使用yolov5s定位装甲板位置，再使用传统视觉精确定点（jp、tbz）
8、yaw角度运算过0逻辑检查、反陀螺逻辑优化（wzx、csq）10.22
9、带roll轴的弹道解算（wzx、csq）10.22
10、自动步兵代码逻辑框架的确定（10.9开会讨论）

## Slide 6: 反思
感觉之前没有把所有人都调动起来，安排比较松散，有点挫伤生产积极性
人员安排得不太好，有时候还得靠别人来救场