## Slide 1: 11.5视觉组进度汇报

## Slide 2: 物资
物资整理（已完成）
HDMI线（已购买）

## Slide 3: 培训
完成第八次培训
大作业批改11.6~11.9，出题人负责改，确认刷掉后也可以简单和新生面谈聊聊，尽量把能交题的人都面试一下。
不交的就直接刷吧
算分：平时作业30%+大作业70%

## Slide 4: 有关传承
11.10进行新生入队大会，讲述相关事宜
11.19培训git的使用
加入战队git？when不急
先看交开源
最好每个人都分配到自己的任务
最好每周各组负责人可以分配好相应的任务（学习任务，小项目）
培养自己的接班人

## Slide 5: 组内招新后任务安排
深度学习：辅助标注方案，学深度学习，数据集管理
后处理：学坐标转换、预测、相机，重构相机标定，调车能力培养，跟自研哨兵
工程视觉：矿位姿识别与解算，与工程电控王宏杰协商协议，相对机械臂的位置解算，任务尽量提早完成（12月15号之前完成最好，工程视觉任务基本完成后可以和其它组工作）
前端：调参工具，可视化画3维解算后的坐标（用来看pnp解算情况），和雷达一起做透视画图UI（如果可以的话），各个系统的维护（培训平台、701服务器、战队内网管理……）
雷达：见下一页
自研哨兵：定位，决策，导航

## Slide 6: 关于雷达
新人看源码
杂项优化
第一层网络数据集重做（11月底）、寒假集训前新网络训练完成

## Slide 7: 自瞄研发
1、网络的新尝试：先使用yolov5s定位装甲板位置，再使用传统视觉精确定点（jp、tbz）预计10.28可完成
2、RMCV2022与ROS的代码架构搭建（wzx、hjf、qzz）10.29（初步完成，由于哨兵的目前只有自瞄模块，所以搭建还比较简单）

## Slide 8: 合作哨兵
准备前往的人员：金鹏、黄继凡、秦泽钊

## Slide 9: 自研哨兵任务
定位、决策、导航、自瞄
感知模块？3~4小摄像头判断周围敌方情况，可以减掉云台巡逻模式，整车识别
有/无初始地图的建图模式
局部地图在无初始地图情况的使用与遍历问题（右手法则？？）

## Slide 10: 《视觉slam十四讲》

## Slide 11: 自研与合作两个哨兵的技术交流工作
时间：（至少每周一次）

## Slide 12: 目标
寒假集训前完成决策树/状态机与路径规划的编写
定位建图（2D建图）寒假集训前
进组后各组长给新人分配任务