## Slide 1: 2023赛季工程第一次组会
2022.9.23

## Slide 2: 现状
要寄了
机械臂+吸盘是最大方向，其余均可采用现在的积累
机械臂测试是尽快搭出框架，对机械臂b事不懂，多种方案（要不要六轴，啥样的机械臂）
总体进度：
规则出来（10月中下旬）
11周 复变 结束（11月上旬）
13周 马原 结束（11月中旬）
第14周 大物实验 结束（11月下旬）
16-17周结束所有课程（12月下旬）
在整个10月是较为忙的，
在10月下旬出机械臂初版，解决最主要的目标，模拟条件较为宽松
11月中旬出第二版
寒假集训前做出第一版车，实现需求分析中的主要功能

## Slide 3: 日常工作
一代车：作为稳定发挥功能的传统车车，在不那么缺物资情况下不考虑拆车，日常会拉出来开，保持对工程的了解，对它上层的改造任务（气缸接头的干涉）
二代车：是保底，日常需要开，需要保障二代车的功能正常（换换遥控器）
给滑轨上油，检查线和机械的干涉，易损坏打印件的更替、备用，机械结构的松动……
场地元素：大资源岛维护，新兑换站的多种姿态

## Slide 4: 工作布置
去年工程组的压力太集中在东哥身上了，希望今年大家有啥话在群里讲，我也不私聊了，希望保持共享大脑，智商低一点也可以，有啥事在群里讲就🆗了，我也已经做好被骂的准备了
电控是很需要方案的，最好是尽快出方案
我 机械臂 日常任务的安排
垚哥 和我一样
吴晴可：新兑换站的模拟姿态（至少四种，含yaw、roll旋转和平移以及综合） 做一个黑色贴了贴纸的矿仓（色泽啥的未定，规则出来后详细补充） 可以包含在新人的工具使用培训中 10月中旬前完成（国庆后一周内）
婷姐、彭湃：日常开车车，帮助王宏杰接手工程电控，补充检修表，记录问题。也可以组内轮流开
彭宣滨：最近比较忙，到11月下旬
王宏杰：和彭宣滨交接，在机械臂的开发中保持高强度沟通确保不要机械上画出对电控很蠢的东西
颜梓浩：年底回来，狠狠的招待
田彬孜：兑换框框初步来讲是视觉对位的，届时会做一个和规则中长差不多的

## Slide 5: 干活不累，上场崩溃
共勉