英雄：

期末之前重新画底盘，军训时做出来底盘

11月底底盘落地，云台五成

工程：

方案讨论不明确，爬岛不作为主力研发（中期之前要完整形态）

1.1前发加工

步兵：

四台底盘加一个通用云台；

分区赛前双炮；

小步兵11月中旬落地，

新版全向轮可能下周（？？？），邓步持续优化；

舵轮测试底盘，测试结果决定需不需要

平衡车在调，主要看电控进度；

如果测试结果不错的话，寒假期间发加工和装配

无人机：

十一月中旬完成机架和动力系统，后续再进行云台设计；11月底要装完，11月中旬出图

哨兵：

上下各一个C板上下各一个小电脑，做小滑环，下云台改进空间大；

底盘和下云台跟工程差不多（待定）

底盘测试两套方案（一个月）：

仿交方案，下周可以测试；

跷跷板方案;（11月第2周以后，王姐）

期末前做出来；

飞镖：

第一版飞镖和飞镖架图纸寒假前完成，并发加工；

雷达;

仿交方案，月底完成基本功能