新人作业刚收完，周三定完入队人选，周四培训标注，周五周六标出来，周末把网络跑完

完成Eigen3文档

大风车瞄准预测模型预计20多号完成

雷达写了一个二级网络demo可以用，但还在测

测了不同减速比的减速箱，结果区别不大，打算重新讨论测试方案；明天测一下发射机构；下周继续整理英雄遗留代码；

平衡车无进度，下周lmh调

哨兵和跷跷板方案可以月底发加工

工程上层机构开始画了，需要改

无人机周五审图后还需要改，刚刚审过，今晚改完明天可以发加工

麦轮步兵底盘零件已经全部就位，等候装配；云台还没画

飞镖安排了新生任务，本来说上周发加工，审图后需要修改，明晚可发加工

英雄重新确定方案，下周开始画底盘

小弹明天发加工

大风车考完试新人交图，28号发加工

落矿架暂时讨论一下，框架尺寸说明了

场地下周弄围栏，再下周把地胶等铺了

跷跷板图已经画完了

哨兵改底盘和上下云台还在看开源

舵轮还没装云台，小陀螺还不行