# 联调测试要求

## 机器人：

1. 提前安装好裁判系统，确保裁判系统正常工作。如果有机器人没有裁判系统，请提前同步组委会，组委会可以提供裁判系统供队员安装，需要在1点到达场地。
2. 组委会提供装甲贴纸供队员使用，请在检录前粘贴好全部的装甲贴纸
3. 机器需符合检录标准，另外需带够电池等相关物品工具。

## 队员

1. 听从工作人员安排，按正式比赛流程进行，不得在规定区域（1楼赛场周边）以外活动
2. 需携带身份证进行登记
3. 在对战中击杀了机器人需要观察客户端提示是否与实际击杀者一直。并且正确与否都需要记录一下。方便组委会统计击杀检测正确率。
4. 每个队伍允许申请2次2分钟技术暂停机会。全部按正常流程申请。
5. 每个队伍至少汇报10个有效BUG。
6. 组委会所有测试工作结束后，如果还有时间可以提供给参赛队员进行调试使用。
7. 需要在现场测试学生串口数据是否正常。
8. 进入园区需要72h核酸检测证明。

## 比赛流程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 阶段 | 内容 |
| 13:00 | 接引检录 | 到达前半小时需在群内说明，方便接引  需配合检录工作 |
| 双方检录完毕  （预计14:00左右） | 首局入场 | 模拟正式比赛流程进行  红方：哈工深  蓝方：深圳大学 |
| 比赛阶段 | 比赛对抗（上半场） | 准备阶段参赛队根据正式比赛流程进行准备，准备阶段结束前需操作手至操作间就位，其他队员至候场区  操作手需在击杀对方机器人时同步操作间裁判（实际击杀和UI显示击杀均需同步）  若发现异常问题需记录并同步组委会执行人员 |
| 第2局后 | 局间休息 | 双方调换红蓝位置，检修车辆  红方：深圳大学  蓝方：哈工深  根据弹丸堆积情况，协助清弹  协助整理异常问题 |
| 比赛阶段 | 比赛对抗（下半场） | 同比赛对抗（上半场） |
| 第5局后 | 场间休息 | 修整十分钟  根据弹丸堆积情况，协助清弹  协助整理异常问题 |
| 比赛结束后  （预计16:00左右） | 专项测试 | 听从组委会执行人员安排进行专项测试 |
| 专项测试——18：30 | 自由测试 | 在完成专项测试后可自由测试 |

具体安排以实际执行为主。